**Kính gửi CÔNG TY TNHH QUỐC LONG BD,**

Nhóm thực tập xin gửi đến Quý công ty kế hoạch triển khai dự án phát triển website tĩnh cho công ty TNHH QUỐC LONG BD, địa chỉ: 559 Phạm Ngọc Thạch, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương, dự kiến hoàn thành trong 2 tuần và 3 ngày, bắt đầu từ ngày 19/12/2024.

Kế hoạch chi tiết như sau:

**1. Đợt 1: Bàn giao khung sản phẩm không có nội dung (Xác nhận layout)**

- Thời gian: 19/12/2024 - 22/12/2024

- Nội dung: Thiết kế giao diện trang chủ, trang gallery, và trang liên hệ; xây dựng cấu trúc HTML/CSS; trình bày bản demo giao diện để Quý công ty phản hồi và điều chỉnh nếu cần.

**2. Đợt 2: Bàn giao sản phẩm có dữ liệu (Thêm dữ liệu)**

- Thời gian: 23/12/2024 - 27/12/2024

- Nội dung: Thu thập và chuẩn bị nội dung từ hồ sơ năng lực của công ty xe2go; chèn nội dung vào các trang tương ứng trên website; đảm bảo định dạng và hiển thị nội dung chính xác, thẩm mỹ.

**3. Đợt 3: Bàn giao sản phẩm demo (Chạy thử trên local)**

- Thời gian: 28/12/2024 - 01/01/2025

- Nội dung: Cài đặt và cấu hình môi trường phát triển trên máy tính cá nhân; kiểm tra các chức năng: điều hướng, gallery, biểu mẫu liên hệ; sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu suất dựa trên kết quả kiểm tra.

**4. Đợt 4: Bàn giao sản phẩm chạy trên hosting**

- Thời gian: 02/01/2025 - 04/01/2025

- Nội dung: Lựa chọn và thiết lập hosting phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của website; triển khai mã nguồn lên hosting; kiểm tra lần cuối các chức năng trên môi trường trực tuyến; hướng dẫn Quý công ty về cách quản trị và cập nhật nội dung website.

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ Quý công ty về kế hoạch trên để tiến hành các bước tiếp theo một cách suôn sẻ.

**Trân trọng,**

**Sok Kim Thanh**

**Trưởng nhóm lập trình**